Nome do Projeto

# Plano de Desenvolvimento de Software (Projeto Pequeno)

Versão 1.0

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/01/2013 | 1.0 | Versão Inicial | Autores... |

Índice Analítico

1.	Introdução 4

1.1	Finalidade 4

1.2	Escopo 4

1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações 4

1.4	Referências 4

1.5	Visão Geral 5

2.	Visão Geral do Projeto 5

2.1	Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto 5

2.2	Suposições e Restrições 5

2.3	Produtos Liberados do Projeto 5

2.4	Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software 5

3.	Organização do Projeto 5

3.1	Estrutura Organizacional 5

3.2	Interfaces Externas 6

3.3	Papéis e Responsabilidades 6

4.	Processo de Gerenciamento 7

4.1	Estimativas do Projeto 7

4.2	Plano de Projeto 7

4.2.1	Plano de Fase 7

4.2.2	Objetivos das Iterações 7

4.2.3	Releases 7

4.2.4	Programação do Projeto 7

4.2.5	Recursos do Projeto 7

4.3	Monitoramento e Controle do Projeto 7

5.	Anexos 9

# Plano de Desenvolvimento de Software (Projeto Pequeno)

# Introdução

## Finalidade

A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações necessárias para controlar e gerenciar o protótipo de projeto de Gerenciamento de Navegação e Controle – GNC. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.

O Plano de Desenvolvimento de Software é usado por estas pessoas:

- O gerente de projeto utiliza-o para planejar o cronograma do projeto e as necessidades de recursos e para acompanhar o andamento do projeto em relação ao cronograma.

- Membros da equipe do projeto utilizam-no para entender o que precisam fazer, quando precisam fazê-lo e quais são as outras atividades das quais eles dependem.

## 1.2	Escopo

Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo protótipo de projeto GNC incluindo a implantação do produto. Este projeto reúne e sintetiza as seguintes Unidades de Softwares: S-DOS ( Sistema de Determinação de Órbita do Satélite ), S-COS ( Sistema de Controle de Órbita do Satélite ), S-DAS ( Sistema de Determinação de Altitude do Satélite) e S-CAS ( Sistema de Controle de Altitude do Satélite ).O  GNC pertence ao  item de software SAT – Satélite Universitário, e, finalmente o SAT está abaixo do PCD’s – Plataforma de Coleta de Dados. Os detalhes de iterações individuais serão descritos nos Planos de Iteração. Os planos, conforme especificado neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos no Documento de Visão.

## Definições, Acrônimos e Abreviações

Consulte o Glossário do Projeto, no documento GNC – Glossário [1].

## Referências

[1] GNC – Glossário;

[2] GNC – Caso de Desenvolvimento;

[3] GNC – Visão;

[4] GNC – Plano de Iteração–Iniciação;

[5] GNC – Plano de Gerenciamento de Requisitos; e

[6] GNC – Lista de Riscos;

## Visão Geral

Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:

Visão Geral do Projeto — apresenta uma descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto.  Também define os produtos que se espera que o projeto libere.

Organização do Projeto — descreve a estrutura organizacional da equipe do projeto.

Processo de Gerenciamento — explica o custo estimado e o cronograma, define os principais marcos e fases do projeto e descreve como o projeto será monitorado.

Planos e Diretrizes Aplicáveis — apresentam uma visão geral do processo de desenvolvimento do software, abrangendo métodos, ferramentas e técnicas a serem seguidos.

# Visão Geral do Projeto

## Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto

Este documento tem por finalidade propiciar a concepção de um Protótipo de Projeto de Sistema Embarcado de Tempo Real, ou um Protótipo de Projeto de Componente de Software de Computador, chamado GNC – Gerenciamento de Navegação e Controle, que está num contexto maior que é o do Protótipo de Projeto do VANT-EC-SAME. Maiores esclarecimentos serão fornecidos no documento [3] GNC – Visão.

## Suposições e Restrições

Este Projeto de Sistema Embarcado de Tempo Real não deve ter completeza, pois este não é o objeto de preocupação. O interesse em realizar tal atividade se restringe a aplicação de técnicas e tecnologias modernas para resolução de problemáticas atuais e realísticas.

## Produtos Liberados do Projeto

Os produtos liberados de cada fase do projeto estão identificados no [2] GNC – Caso de Desenvolvimento.  Os produtos liberados são entregues no final de cada iteração de cada fase, conforme especificado na seção 4.2.4 Programação do Projeto.

## Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software

O Plano de Desenvolvimento de Software poderá ser inteiramente revisado antes do início de cada fase de Iteração. As datas podem ser observadas na tabela abaixo.

| Datas das Fases e Iterações das Linhas Base |
| --- |
| Fase RUP | Iteração RUP | Linha Base | Data Alvo |
| Inception | Iniciação | Funcional | 17/08/06 |
| Elaboration | Protótipo de Arquitetura | Projeto | 05/09/06 |
| Contruction | Release de Protótipo | Produto | 19/09/06 |
| Transaction | Release Final | Produto | 03/10/06 |

# Organização do Projeto

## Estrutura Organizacional

Vide documento [2] GNC – Caso de Desenvolvimento.

## Interfaces Externas

Este projeto, descrito neste documento, é executada pelos autores das Unidades de Software de Computador descritos no Histórico de Revisão deste documento, onde há um relacionamento direto com o coordenador do projeto.Cada um destes autores já documentou e elaborou os artefatos de suas respectivas Unidades de Software.Esta equipe se relacionará com outras equipes no mesmo nível. Numa segunda integração serão formadas apenas 3 (três) equipes que se relacionaram entre si.

## Papéis e Responsabilidades

Vide documento [2] GNC – Caso de Desenvolvimento.

## Processo de Gerenciamento Estimativas do Projeto

Os recursos do projeto, bem como seus custos, serão abstraídos, sendo pré-suposto que os recursos materiais e de infra-estrutura será providos pelos laboratórios do ITA e os recursos humanos envolvidos serão assumidos com sendo os alunos interessados em fazer tal desenvolvimento.

## Plano de Projeto

### Plano de Fase

Este desenvolvimento está se utilizando de abordagem em fases, onde poderá haver mais de uma iteração em cada fase. Segundo o RUP as fases possuem diferenças em se falando de programação e esforço. Embora essa variação seja peculiar de cada projeto o que se tem pelo histórico de projetos deste porte está demonstrado na tabela abaixo.

|  | Iniciação | Elaboração | Construção | Transição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esforço | ~5% | 20% | 65% | 10% |
| Programação | 10% | 20% | 50% | 10% |

Levando em consideração a argumentação do RUP, o tempo disponível para o desenvolvimento do projeto e o fator de não ser exigido completeza, requisitos estes especificados pelo coordenador de projeto, o que teremos como Release Final é apenas um Protótipo de Projeto que poderá ser utilizado como uma solução inicial para o problema proposto. Tendo em vista tais fatos, foi adotada apenas uma iteração para cada fase.

| Fase de Iteração | Principal resultado |
| --- | --- |
| Iniciação | Conjunto de artefatos que definem o problema, uma alternativa de solução e requisitos funcionais e suplementares. |
| Elaboração | Protótipo de Arquitetura (Sistema Embarcado de Tempo Real) |
| Construção | Primeiro release do protótipo |
| Transição | Conclusão do protótipo e documentação |

Tendo por base experiências executadas com sucesso anteriormente no que tange as restrições de tempo das linhas de base estabelecidas, a figura abaixo ilustra o planejamento proposto.

### Objetivos das Iterações

| Objetivos das Iterações |
| --- |
| Fase | Iteração | Descrição | Marco Associado | Soluções para os Riscos |
| Iniciação | Iteração Iniciação | Definição de requisitos do GNC | Especificação de requisitos funcionais e suplementares | Familiarização da equipe com o RUP Definição dos requisitos do cliente Desenvolvimento de plano de escopo realístico para o projeto |
| Elaboração | Protótipo de Arquitetura | Análise e Desgin de 5 mais ou menos 2 Casos de Uso e desenvolvimento do protótipo da arquitetura envolvendo estes casos | Protótipo de arquitetura | A arquitetura é esclarecida Riscos técnicos da equipe são reduzidos Protótipo inicial para o cliente |
| Construção | Primeiro Release | Implementação e teste dos Casos de Uso da fase anterior | Primeiro Release | Todos os requisitos levantados são implementados e verificados Feedback ao cliente |
| Transição | Release Final | Testes finais e eventuais melhoramentos e correção de defeitos. | Release Final | Protótipo e Documentação finalizados |

### Releases

Para este ciclo de desenvolvimento, apenas o primeiro release está planejado. Ele terá seu escopo determinado durante a fase de Elaboração, sendo produzida na iteração da fase de Construção e eventualmente concluída na iteração da fase de Transição.

### Programação do Projeto

Vide seção 2.4.

### Recursos do Projeto

Vide [2] GNC – Caso de Desenvolvimento;

## Monitoramento e Controle do Projeto

Gerenciamento de Requisitos

Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração.

Controle de Cronograma e Orçamento

As despesas são monitoradas pelo gerente de projeto, e reportadas e avaliadas mensalmente. (Consulte Relatórios e Métricas abaixo).

O gerente de projeto mantém uma programação mostrando a data esperada de cada marco. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho atribuídos a pessoas. Cada pessoa a quem é atribuído um pacote de trabalho fornece ao gerente do projeto informações sobre o percentual de conclusão das tarefas semanalmente. As mudanças na programação ficarão a cargo dos patrocinadores do projeto, que decidirão se o escopo será alterado a fim de preservar as datas-alvo de conclusão.

Controle de Qualidade

Os defeitos serão registrados e monitorados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeito serão coletadas (consulte Relatórios e Métricas abaixo).

Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado, conforme está descrito no Caso de Desenvolvimento. A revisão é necessária para assegurar que cada produto liberado seja de qualidade aceitável, usando as orientações descritas nos pontos de verificação e nas diretrizes de revisão do RUP para Projetos Pequenos.

Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.

Relatórios e Métricas

Estimativas atualizadas de custo e cronograma e relatórios sumários de métricas serão gerados no final de cada iteração.

O Conjunto Mínimo de Métricas, conforme descrito no RUP Guidelines: Metrics, será coletado semanalmente.  Isso inclui:

O valor atribuído às tarefas concluídas. É usado para refazer a estimativa da programação e do orçamento para o restante do projeto e/ou para identificar a necessidade de mudanças no escopo.

Todos os defeitos abertos e fechados – mostrados como um gráfico de tendências. São usados para ajudar a estimar o esforço restante necessário para corrigir defeitos.

Aprovação dos casos de teste de aceitação – mostrada como um gráfico de tendências. É usada para demonstrar o progresso para os envolvidos.

Além disso, os custos gerais serão monitorados tendo em vista o orçamento do projeto.

Gerenciamento de Riscos

Os riscos serão identificados na Fase de Iniciação usando os passos identificados na atividade “Identificar e Avaliar Riscos” do RUP para Projetos Pequenos. Os riscos do projeto serão avaliados pelo menos uma vez em cada iteração e documentados nesta tabela.

Gerenciamento de Configuração

Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto.

Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines. A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design. Todos os artefatos de produtos liberados do cliente são incluídos na baseline final da iteração, inclusive os executáveis.

As Solicitações de Mudança são revisadas e aprovadas pelo membro do projeto responsável pelo papel Gerente de Controle de Mudança.

Os backups completos são efetuados mensalmente e os gradativos, durante a noite.

# Anexos

N/A, visto que informações complementares estarão descritas nos outros artefatos referentes a este projeto.